## Slide 1: Study Group 연간 운영계획 (1조:Cloud/OpenSource를 활용한 Data Lake 효율적 관리 Research)
Domain
Tech & Basic
toDo
Value
감시/분석 환경 구축/확보
관련 기술 역량(중고급)
플랫폼, 시스템, Workflow의 자원/서비스 구성 및 운영관리 현황/상태/수준 파악
감시, 관리 요소 도출, 구현
관련 기술 역량
Oasis Ops 플랫폼
Oasis 서비스 플랫폼의 감시, 관리환경구축 및 해당 기술력 확보
다양한 감시 대상과 감시 Metric의 기술적 연동 학습 및 구현 (Event, Alert, Status, Historic, FinOps)
Capacity Planning관점에서 Oasis서비스의 사용자/업무/서비스 등 그룹별 사용량 및 비용의 감시와 관리 체계화
Oasis 서비스, 시스템, Workflow에 대한 진행상황 감시 및 각종 수행 결과 관리
Oasis 서비스들의 비용 효율화 관점의 개선 활동
Cloud 환경의 운영,감시,관리 관련 기술력과 구축 경험 확보 및 지속적인 고도화 기반 마련
AsIs Cloud서비스별 구성현황 및 운영의 세부내역 연구 및 기술력 향상
Oasis서비스와 Oasis내 Workload의 운영 최적화 수준 검토 및 개선
서비스별 특성에 맞는 사용량, 비용에 대한 지속적인 관리와 효율화 작업 환경 마련
배경
  Cloud기반으로 Data Lake 환경이 변화됨에 따라, Cloud 환경에서 요구되는 새로운 관점의 효율적 관리의 필요성 대두
  실질적 Research와 구현으로 Cloud 기술, 솔루션에 대한 개인 역량 및 조직역량 확대 추구
목표
  AsIs Oasis Cloud Platform 및 해당 Platform 운영관리를 위한 기술 이해도 증대 및 개발능력 확보
  Oasis Cloud 운영관리 환경 구축 및 감시, 관리 사안들의 구현으로 Oasis에 대한 기본적인 운영관리 환경 구축 및 개발
  주요 구현 주제: 사용자/업무/서비스등 구별된 Account별 Usage관리, 운영관리 특이점의 감시, 비용기반의 자원관리 및 직관적이고 효율적인 운영환경 확보
  주요 기술 후보: Prometheus, Grafana, NodeExporter, InfluxDB, statsD, Telegraf 등 + AsIs Oasis Cloud 솔루션 및 서비스

## Slide 2: Study Group 연간 운영계획/중간실적 (1조:Cloud/OpenSource를 활용한 Data Lake 효율적 관리 Research)
Domain
Oasis Ops PF 전체공통
Airflow, Portal 김태엽, 김재홍
EMR, S3 정성준
Snowflake 이지호
Athena, S3 김지연
Subjects
Targets
Oasis Ops 플랫폼
Oasis 서비스 플랫폼
Study 전체 진행 목표 및 개인별 목표
  Oasis Ops 플랫폼: Group의 공통영역으로 연구 및 구축 진행. Oasis Cloud내에 EC2기반의 개별 환경에서 구축 및 운영관리 환경 개발, 구현
  Oasis 서비스 플랫폼: 개인별로 단위 기술 서비스별 이해도를 높이고, 운영관리를 위한 주요 Metric에 대한 감시 및 운영환경 개발, 구현
  Account개념이 포함된 서비스는 사용자별/업무별/구분자별 특성으로 관리 가능하도록 하여, 비용의 책임관리 환경 기반 마련
Prometheus, Grafana기반으로 Cloud내에서 Oasis 서비스 플랫폼의 감시, 관리환경구축 및 해당 기술력 확보
감시 대상 시스템 및 서비스에 대한 감시 시스템 환경 및 체계 구축
주요 자원 및 서비스 (Aireflow, Portal, EMR/S3, Snowflake, Athena)에 대한 감시 체계 구현
7월 중간 성과
Airflow 시스템 운영상태 및 Batch Job 상태 감시
Oasis Portal 시스템 운영상태 및 상태 감시
EMR 시스템 상태 감시 (핵심자원 상태)
EMR Job 상태 감시
SF Query Workload 상태 감시
Athena Query Workload 상태 감시
Airflow 시스템 운영상태 및 Batch Job 상태 감시
Oasis Portal 시스템 운영상태 및 상태 감시
EMR 시스템 상태 감시 (핵심자원 상태)
EMR Job 상태 감시
SF Resource 및 비용 상태 감시
Athena Query Workload 상태 감시
이후 계획

## Slide 3: Study Group 연간 운영계획/중간실적 (1조:Cloud/OpenSource를 활용한 Data Lake 효율적 관리 Research)
Study 운영계획
  월 별 목표와 과제를 선정하여 진행하고, 매월 과제를 개별 마무리하여 Study 실행력을 높이는 방향으로 진행
4월: Ops환경 1차 – 공통 스터디 및 기본 형상 준비
  기본적인 감시환경 (운영플랫폼) 구축, 관리대상 기본 Metric 구현 기술 학습
5월: Ops환경 2차 – 공통 스터디 및 기본 환경 구축
  감시환경 확장 구축, 관리대상 Metric 확장 기술 학습, 모니터 환경 구축
6월: Ops환경 3차 – 기본 감시 구현
  개인별 관리 대상의 실질적인 감시, Alert 기초 구현
7월: 1차 스터디 및 구현 마무리, 중간보고
8,9월 : Ops 환경 고도화
  Custom Exporter 제작, Custom Metric 구현 및 적용
  개인별 관리 내역의 확장 Metric 연구 및 기본 감시 확대
10월: 프로젝트 정리
  Study 프로젝트 산출물 정리, 미완 과제 정비
11월: 최종 보고
월 별 진행 계획
운영 방식
월 단위 목표 기준, 주 단위 모임 진행
  개인 역할 및 과제는 지속 진행하고, 주 단위 공유, 협업, 확인 모임 진행
  월 초에 월단위의 목표 설정, 월 말에 목표대비 정비
4월: Ops환경 1차 – 공통 스터디 및 기본 형상 준비
  Promethus/Grafana 도서 Study, Oasis Cloud 감시대상의 형상 구명
5월: Ops환경 2차 – 공통 스터디 및 기본 환경 구축
  Promethus/Grafana 도서 Study, Oasis Cloud 감시 환경 구명
6월: Ops환경 3차 – 기본 감시 구현
  Oasis감시 환경 구축, 영역별 감시대상별 감시 형상 구현
7월: 1차 스터디 및 구현 마무리, 중간보고
  감시 대상별 기본 감시 형상 구현 (시연기준)
8,9월 : Ops 환경 고도화
  Custom Exporter 제작, Custom Metric 구현 및 적용
  개인별 관리 내역의 확장 Metric 연구 및 기본 감시 확대
10월: 프로젝트 정리
  Study 프로젝트 산출물 정리, 미완 과제 정비
11월: 최종 보고
월 별 진행 실적

## Slide 4: Study Group 중간실적 – 구현내역/ValueUp (1조:Cloud/OpenSource를 활용한 Data Lake 효율적 관리 Research)
(중간보고 기준) Oasis Ops 플랫폼 구축 및 감시 대상별 개인별 구현 진행
  (공통) Oasis Ops 플랫폼: onPrem환경에 Promethues, Grafana, DB Replay환경울 구축하고, 감시 대상 및 항목을 수집 및 감시 할 수 있도록 구성
  (개인) Oasis Ops 대상: Oasis 기술 서비스 단위별로 가장 기초 핵심적인 요소에 대해, Granfa를 기준으로 감시되도록 구성 및 구현
Study ValueUp
  (거시적) 실질적 Ops관련 솔루션, Cloud서비스의 상세 기술경험과 지식습득 및 (미시적) 실무적인 구축,개발,Coding수행으로 개인의 현장 역량 upgrade
  (하반기) Account개념이 포함된 서비스는 사용자별/업무별/구분자별 특성으로 관리 가능하도록 하여, 비용의 책임 관리 환경 기반 마련
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
Airflow
Snowflake
Oasis Portal
SF Fetcher
PushGateway
SF MetaDB / DB Relay
이지호
Athena @CloudWatch / Exporter
김지연
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63
EMR Parsing / CustomExporter
정성준
Airflow / CustomExporter
김태엽
Portal Web / Exporter
김재홍
Oasis Ops Platform
공통

## Slide 5: Study Group (개인별:이지호) 구현내역/ValueUp > Oasis Snowflake
(중간보고 기준) Snowflake의 핵심요소를 감시대상으로 구현 및 관련 기술 이해와 실무 개발 역량 강화
  Snowflake내 MetaDB의 Query History 정보를 감시정보로 변환/저장하도록 개발 > Snowflake MetaDB, Java Appl. MySQL
  Query History정보 기반, 입체적 감시 환경 구성 > Query요청의 준실시간 X-Metrix, Warehouse별/시간대별/UserID별 비교감시
  (하반기) Account개념이 포함된 사용자별/업무별/구분자별 특성으로 관리 가능하도록 하여, 비용의 책임관리 환경 기반 마련
  (하반기) Snowflake 자체에 대한 Study로 Snowflake 내부 Meta정보의 추가 발굴 및 감시 Factor고도화
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
Snowflake
SF Fetcher
PushGateway
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63
Snowflake MetaDB Relay 개발
(Java Application)
Snowflake MetaDB Study 및 주요 감시 Factor 발굴
Snowflake Meta정보의 Mysql DB구성
Snowflake Query처리 상태의 입체적 감시 Pannel 구현

## Slide 6: Study Group (개인별:김재홍) 구현내역/ValueUp > Oasis Portal
(중간보고 기준) Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
Oasis Portal
SF Fetcher
PushGateway
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63
Portal Web / Exporter
김재홍

## Slide 7: Study Group (개인별:김태엽) 구현내역/ValueUp > Oasis Airflow
(중간보고 기준) Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
Airflow
SF Fetcher
PushGateway
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63
Airflow / CustomExporter
김태엽

## Slide 8: Study Group (개인별:정성준) 구현내역/ValueUp > Oasis EMR
(중간보고 기준) Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
SF Fetcher
PushGateway
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63
EMR Parsing / CustomExporter
정성준

## Slide 9: Study Group (개인별:김지연) 구현내역/ValueUp > Oasis Athena
(중간보고 기준) Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
  Bula Bula
Plam-Dev(da1r3)/12.4.140.64
SF Fetcher
PushGateway
Athena @CloudWatch / Exporter
김지연
General User
& Monitor
At Office
DevOps
Plam-Ops(da1r2)/12.4.140.63

## Slide 10
Take it easy!